| 擬製人 : |  | 批核人 : |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (陳威思, 環境管理代表) |  | (王紀田, 行政經理) |

| 編號 | 與環境方針/重要環境因素有關 | 目標 | 指標 | 方案 | 負責職員 | 開始 日期 | 完成 日期 | 實際結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 節約資源 | 減少過量訂購混凝土 | 減少過量訂購混凝土5%於指定地盤 (赤柱灣項目 ) | 1. 調查現時使用量 2 設立m3 購入和 m3 倒出之間的比較 3. 監測訂購及消耗量 | 項目成本控制師 | 1/1/06 1/1/06 1/1/06 | 1/2/06 進行中 進行中 |  |
| 2. | 遵守法例 | 改良廢水控制績效 | 在2006年7月提升污水處理廠房 | 檢討現時廢水排放績效 與供應商聯絡及找尋新的廢水處理科技. 第一期 (找尋供應商) 第二期 (設計及安裝) 第三期 (測試) 監測績效及廢水水質測試、等 | 項目經理及環境管理體系經理 | 1/1/06 1/1/06 1/2/06 1/3/06 1/1/06 | 7/1/06 1/2/06 1/3/06 15/3/06 進行中 |  |
| 3. | 減少廢物 | 透過推行廢物管理計劃（WMP）妥善管理及減少建築廢物 | 於2006年在至少一新項目中積極推行 WMP | 在每項新工程中，根據EI-02以鼓勵在工地現場把建築及拆卸物料分類及減少其廢物產生，而檢討建立與推行廢物管理計劃的可行性。 | 項目經理 | 1/1/06 | 進行中 |  |
| 4. | 節約資源 | 減少用紙 | 於2006年期間把使用印有公司抬頭的紙張(例如便條及傳真)減少10%(相比於前一年) | 1. 透過電子通訊、雙面影印、等提倡員工節約用紙的意識 建立一個系統來審閱基礎數據及監測總公司用紙的情況，並為節約目標制訂一個平均指數. 監測每月用紙量. | 財務及行政部經理 | 1/1/06 1/1/06 1/1/06 | 進行中 1/2/06 進行中 |  |
| 5. | 節約資源 | 減少消耗能源 | 總公司減少用電 5% | 提高員工節約能源意識，鼓勵員工當電燈、泠氣、電腦、影印機、等不在使用時關掉以節省能源 使用慳電燈泡 3. 按月檢討前線並監測地盤辦公室用電量 | 財務及行政部經理 | 1/1/06 1/1/06 1/1/06 | 進行中 進行中 進行中 |  |
| 6. | 提供員工培訓 | 提高員工對環保的意識 | 於2006年為員工安排至少2個環保活動 | 制定財政預算於每年舉辦環保活動（如運動/探訪/研討會等） 組織及推廣已計劃之活動 評價及回饋 |  | 1/1/06 1/1/06 1/1/06 | 1/2/06 進行中 進行中 |  |