	香港綠色電子裝配公司
	目標、指標和方案 (2006年)
	文件編號﹕ O&T-2006

修訂編號﹕ 1
日期 ﹕ 01-01-2006



	擬製人：
	
[image: image1.png]



	批核人:
	
[image: image2.png]




	
	(陳偉強, 環境管理代表)
	
	(高健揚, 總裁)


	編號
	與環境方針/重要環境因素有關
	目標
	指標
	方案
	負責職員
	開始

日期
	完成

日期
	實際結果

	
	減少資源消耗
	減少消耗能源
	於二OO六年一月一日至十二月三十一日期間，減少耗電量 (與二OO五年同期耗電量作比較) 。而最終目標於二OO六年年底減低10%。
以耗電量單位計算
	1. 更換全部光管，改用慳電膽 (預計能節省 2%能源)
2. 重縛電線及安裝開關燈掣於樓梯位置，方便護衛員能在日間關燈。

3. 減少使用光管。生產經理將定期監督使用光管次數，以免過多。
	工廠經理

工廠經理

生產經理
	1/1/06

1/1/06

1/1/06
	1/7/06

1/7/06

1/7/06
	

	1. 
	減少資源消耗
	減少耗水量
	於二OO六年一月一日至十二月三十一日期間，減少耗水量(與二OO五年同期耗水量比較)。而最終目標於二OO六年年底達致減低5%耗水量。
	1. 安裝慳水設施 – 水流會隨著電路板停止生產時一并停止供應。

2. 安裝導電計 – 於某些生產線的清洗步驟中安裝導電計，以達致減低耗水量或水質污染程度。


	工廠經理

工廠經理


	1/1/06

1/1/06
	1/3/06

31/12/06
	

	3. 
	預防污染
	探討採用另一種清潔劑以替代三氯乙烯
	於二OO六年7月31日前完成採用代替品之可行性報告
	1. 透過市場調查及試驗性生產，檢討及探討其他替代三氯乙烯之清潔劑。
2. 分析結果及準備可行性報告
	工程部經理

工程部經理
	1/1/06

1/6/06
	31/5/06

31/7/06
	

	4. 
	減少廢棄物
	增加棄置金屬的回收量
	於二OO六年一月一日至十二月三十一日期間，增加棄置金屬的回收量(與二OO五年同期比較增加10%)。
	1. 於工廠內增設多些棄置金屬收集箱。

2. 提高員工的環保意識，以期收集更多的廢棄金屬。
3. 於二OO六年一月一日至十二月三十一日期間，每月監察廢物收集量。
	設施經理

人事經理

會計經理


	1/1/06

1/1/06

1/1/06
	1/3/06

31/12/06

31/12/06
	

	5. 
	減少資源消耗
	減少紙張用量
	於二OO六年一月一日至十二月三十一日期間，減少A4紙張用量(與二OO五年同期比較，期望達致減少5%)。
	1. 提高員工對使用紙張及辦公室環保措施的意識。

2. 建立一個監察及量化A4紙張用量的系統。
3. 於二OO六年一月一日至十二月三十一日期間，每月監察A4紙張的用量。
	行政經理

會計經理

會計經理


	1/1/06

1/1/06

1/1/06
	31/12/06

1/3/06

31/12/06
	


	
	第 2 頁
	



_1147527674

_1147529136

